|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta el momento se ha logrado manejar lo más ajustado en los tiempos a la carta Gantt, donde hemos podido desarrollar nuestro proyecto en cuanto a programación y documentación del proyecto.  La facilidad que he encontrado en el equipo es nos separamos las tareas por fortalezas donde se hace esencial para el desarrollo del proyecto.  Algunas actividades por mi parte se han complicado por motivos de tiempo no compatibilizan con las grupo, pero siempre sacando mi labor adelante. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para enfrentar las dificultades tener buena comunicación con el equipo es esencial, donde cada uno puede entregar su opinión solicitar ayuda en algún punto donde no se encuentra fuerte para realizar la labor asignada. Por lo comentado anteriormente se decidió avanzar en grupo de 2 personas separadas por fortaleza donde desarrolle el apartado de llenado de documentación. Donde en cada punto que avanzamos vamos dando distintas tareas según fortalezas y también apoyando las debilidades de los demás integrantes   División de tareas según fortalezas técnicas y sesiones colaborativas para la revisión de código. Se utiliza GitHub para control de versiones**  **Continuar con el trabajo colaborativo y la documentación constante para prevenir errores en las etapas de integración y testing.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Durante este periodo he cumplido las tareas planificadas y los hitos de la carta Gantt, realizando las entregas con un margen que ha permitido revisar puntos clave junto al equipo. Destaco mi constancia, el cumplimiento de plazos y la comunicación para coordinar dependencias. Como oportunidad de mejora, necesito gestionar de forma más eficiente mis tiempo reservar bloques de trabajo profundo, aprovechar tiempos muertos para investigación puntual y pedir retroalimentación más temprana a pares y docentes. Con ello espero elevar la calidad técnica de cada entregable y reducir retrabajos. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? buenas dentro de las inquietudes que tengo del proyecto es que estamos trabajando sobre un sistema localhost y se obtuvo poca retro alimentación en los requerimientos entregamos por la DGAC  como pregunta al docente¿ cómo será evaluado nuestro trabajo ya que solo hemos trabajado sobre supuestos? Como se medirá al final del proceso . |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Definitivamente creo que se deben distribuir las actividades dentro del grupo ya que bien iniciamos de forma tal que se distribuyeron las labores por fortaleza, considero que también se deberían atender nuestras debilidades para asir ir mejorando, las nuevas actividades |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo colaborativo ha sido efectivo y nos permitió avanzar de forma sostenida. Entre los aciertos destaco: una asignación clara de responsabilidades, apoyo mutuo en debugging y code reviews, y una documentación ordenada y accesible.  Para elevar el desempeño, necesitamos planificar con mayor precisión los tiempos por actividad y agendar revisiones de integración de interfaces más frecuentes (p. ej., checkpoints semanales) para evitar ajustes de última hora.  Pese a las diferencias de horarios, logramos mantener una comunicación mínima pero constante —mensajería asíncrona y micro-reuniones— que facilitó el feedback y la sincronización de avances. No es el esquema ideal, pero la flexibilidad y capacidad de adaptación del equipo mantuvieron el proyecto en marcha. |